EduAI Azərbaycanın ilk AI-əsaslı Təhsil Ekosistem Platforması Strateji Layihə Planı · Bazar Analizi · Texniki Yol Xəritəsi 2026

# 1. İcraçı Xülasə

Layihənin Mahiyyəti EduAI — müəllimlər, repititorlar, şagirdlər, tələbələr, abituriyyentlər və valideynlər üçün nəzərdə tutulmuş, süni intellekt əsaslı tam inteqrasiya olunmuş Azərbaycan dilli tədris platformasıdır. Dünyada analoqları olsa da, Azərbaycanda bu növ AI-dəstəkli ekosistem mövcud deyil.

Platform aşağıdakı əsas dəyərləri birləşdirir:

- AI ilə avtomatik sual generasiyası və fərdi öyrənmə yolu

- Müəllim, şagird, valideyn üçün ayrı-ayrı panellər

- Video dərslər, PDF, konspekt, interaktiv izahlar

- Gündəlik/həftəlik/aylıq statistika və boşluq analizi

- Azərbaycan bazarında ilk — rəqiblər yoxdur

# 2. Qlobal Bazar Analizi

## 2.1 Dünya EdTech Bazarının Ölçüsü

Araşdırmalar göstərir ki, qlobal EdTech bazarı 2025-ci ildə 187 milyard ABŞ dolları həcmindədir. Bu rəqəm 2033-cü ilə qədər 437 milyard dollara çatması proqnozlaşdırılır — illik artım 10.8%. AI-əsaslı adaptive öyrənmə platformaları bazarı isə ayrıca 2025-ci ildə 1.72 milyard dollar olub, 2032-ci ilə qədər 5.47 milyard dollara çatacağı gözlənilir.

| Göstərici | 2025 | Proqnoz (2032-33) |
| --- | --- | --- |
| Qlobal EdTech Bazarı | $187 mlrd | $437 mlrd (+10.8%/il) |
| AI-Adaptive Öyrənmə | $1.72 mlrd | $5.47 mlrd (+18%/il) |
| AI-in-Education Bazarı | ~$5 mlrd | $20 mlrd (+40%/il) |

## 2.2 Əsas Qlobal Rəqiblər — Ətraflı Analiz

Dünya üzrə mövcud AI-dəstəkli tədris platformaları araşdırıldı. Aşağıdakı cədvəl əsas rəqibləri, onların güclü və zəif tərəflərini əks etdirir:

| Platform | Ölkə | Əsas Xüsusiyyətlər | Zəif Tərəf (Bizim Üstünlük) |
| --- | --- | --- | --- |
| Khan Academy / Khanmigo | ABŞ | AI sual generasiyası, video dərslər, pulsuz, K-12 fokus, Microsoft dəstəyi | Azərbaycan dili yoxdur, yerli kurikulum uyğunluğu yoxdur |
| Quizgecko | ABŞ | AI quiz, PDF-dən sual, avtomatik qiymətləndirmə, analitika, LMS inteqrasiya | Azərbaycan dili yoxdur, valideyn modulu yoxdur |
| Quizbot.ai | ABŞ | Gamification, Bloom Taxonomy, adaptiv çətinlik, çoxformalı suallar | Azərbaycan dili yoxdur, müəllim-şagird ekosistemi zəifdir |
| Brisk Teaching | ABŞ | Browser extension, Google Classroom inteqrasiya, anlık quiz | Standalone platform deyil, valideyn/statistika yoxdur |
| Edcafe AI | ABŞ | Çoxmənbəli sual, YouTube quiz, resurs kitabxanası, müəllim paylaşımı | Azərbaycan dili yoxdur, fərdi plan yoxdur |
| Google Classroom + Gemini | ABŞ/Qlobal | Gemini AI quiz generasiyası (2025), Google ekosistemi, geniş yayılma | Adaptiv öyrənmə, valideyn paneli, Azərbaycan dili çatışmır |
| Knewton / Alta | ABŞ | Adaptiv öyrənmə, fərdi yol, analitika, müəssisə həlləri | Baha, K-12 üçün deyil, Azərbaycan dili yoxdur |
| iTest.az | Azərbaycan | Test yaratma, şagird nəticələri, Android/iOS app | AI yoxdur, valideyn/statistika zəifdir, kontent az |
| Video.edu.az | Azərbaycan | Kurikulum videoları, fənn üzrə dərslər, mobil app | İmtahan/quiz sistemi yoxdur, AI yoxdur, fərdi plan yoxdur |
| Oxuyan.az | Azərbaycan | Top yerli EdTech, məktəb həlləri | AI funksionallığı məhduddur, tam ekosistem yoxdur |

Azərbaycan Bazarının Vəziyyəti Hazırda Azərbaycanda cəmi 23 EdTech şirkəti mövcuddur (Tracxn, 2025). Onların yalnız 1-i maliyyələşdirilib — $50K. Heç birində tam AI-əsaslı ekosistem, valideyn paneli, adaptiv öyrənmə və fərdi plan funksionallığı birlikdə yoxdur. Bu bizim üçün açıq bazar deməkdir.

# 3. Platforma Arxitekturası

## 3.1 İstifadəçi Rolları

| Rol | Əsas Funksiyalar | AI Dəstəyi |
| --- | --- | --- |
| Müəllim / Repititor | Sinif/qrup yaratma, tapşırıq atma, nəticə izləmə, rəy, konspekt yükləmə | Mövzu verir → AI suallar generasiya edir; şagird analitikası |
| Şagird / Tələbə | İmtahana giriş, özünü yoxlama, fərdi plan, kontent, gündəlik paket | Zəif nöqtələri aşkar edir, fərdi öyrənmə yolu qurur, tövsiyyə verir |
| Abituriyyent | Qəbul hazırlığı, fənn üzrə məşq, zaman idarəsi, imtahan simulyasiyası | Güclü/zəif fənn analizi, prioritet mövzu tövsiyyəsi |
| Valideyn | Övladın statistikası (gün/həftə/ay/il), zəif sahələr, müəllim rəyləri | AI hesabatı: 'Bu həftə riyaziyyatda boşluq var, tövsiyə: ...' |

## 3.2 Platforma Modulları

### Modul 1: Autentifikasiya

- Qeydiyyat — rol seçimi (Müəllim / Şagird / Valideyn / Biznes)

- Login — JWT token, sosial giriş (Google/Apple)

- Şifrə bərpası, email/SMS doğrulama

### Modul 2: Müəllim Paneli

- Sinif/qrup yaratma, şagird əlavə etmə

- AI-dəstəkli sual generasiyası — mövzu + səviyyə seç, AI sualları yaz

- İmtahan yaratma, ad/parol paylaşma, müddət təyin etmə

- Tapşırıq atma — fərdi və ya qrupa

- Nəticə izləmə — real-time statistika, cədvəl, qrafik

- Şagirdə rəy yazmaq, tövsiyyə əlavə etmək

- Kontent yükləmə — PDF, konspekt, video link

### Modul 3: Şagird Paneli

- İmtahana giriş (ad/parol ilə)

- Özünüyoxlama — istənilən vaxt, istənilən fənn

- Fərdi öyrənmə planı — şagird özü qurur, AI tamamlayır

- Gündəlik tədris paketi — AI avtomatik hazırlayır

- Zəiflik xəritəsi — hansı mövzularda boşluq var

- Nəticə arxivi — keçmiş imtahanlar, ballar, dinamika

- Kontent — video, mətn, PDF, interaktiv izah

### Modul 4: Valideyn Paneli

- Övladın real-time nəticəsini görür

- Gündəlik / həftəlik / aylıq / illik statistika

- Fənn üzrə zəiflik analizi — AI hesabatı

- Müəllim rəylərini oxumaq

- Bildiriş sistemi — 'Bu həftə riyaziyyat imtahanı var'

### Modul 5: AI Mühərriki

- Sual generasiyası — Bloom Taxonomy səviyyəli, çoxseçimli/açıq/bəli-xeyr

- Adaptiv çətinlik — şagirdin cavablarına görə tənzimlənir

- Boşluq analizi — cavab tarixçəsindən öyrənir

- Fərdi plan qurma — gündəlik paket yaradır

- Tövsiyyə motoru — 'Bu mövzuya bax, bu videoyu izlə'

- Valideyn/müəllim hesabatı — avtomatik generasiya

### Modul 6: Tədris Kontenti

- Video dərslər (YouTube embed + öz hostinq)

- Mətn dərslər — fənn + mövzu üzrə strukturlaşdırılmış

- PDF/konspekt yükləmə və baxma

- İnteraktiv izahlar — animasiya, addım-addım

- Mövzu üzrə məşqlər

### Modul 7: Biznes / İnstitusional Panel

- Məktəb / Tədris mərkəzi üçün çoxlu müəllim idarəsi

- Məssisə üzrə statistika və hesabat

- Toplu şagird əlavəsi, sinif idarəsi

- Özelleşdirilmiş branding imkanı

# 4. Ediləcəklər Siyahısı (To-Do)

## Faza 1: Hazırlıq (1-2 ay)

- Biznes modeli və monetizasiya strategiyası hazırlanması

- Domain, hosting, texniki stack seçimi (React, Node.js, PostgreSQL, Claude API)

- UI/UX dizayn konsepsiyası — Figma prototip

- Rəng palitrasının seçimi — müasir, cəlbedici, mobil-uyğun

- Azərbaycan tədris kurikulumunun strukturlaşdırılması (I-XI sinif, fənn siyahısı)

- Rəqib analizi tamamlanması, fərqlilik nöqtəsinin dəqiqləşdirilməsi

- Komanda formalaşdırılması: backend, frontend, AI, dizayn, kontent

- İnvestisiya/maliyyə planı, xərc hesablaması

## Faza 2: MVP İnkişafı (2-4 ay)

- Login/Qeydiyyat sistemi — rol əsaslı

- Müəllim paneli — sinif yaratma, sual generasiyası, imtahan

- Şagird paneli — imtahana giriş, nəticə görmə

- AI sual generasiya mühərrikinin qurulması (Claude/OpenAI API inteqrasiyası)

- Valideyn paneli — əsas statistika

- Mobil responsiv dizayn

- Beta test — 3-5 məktəb/repititor ilə pilot

## Faza 3: Kontent və Genişlənmə (4-7 ay)

- Tədris kontentinin əlavə edilməsi — video, PDF, konspekt

- Gündəlik tədris paketi generasiyası

- Adaptiv öyrənmə algoritmi

- Valideyn bildiriş sistemi

- AI boşluq analizi və fərdi tövsiyyə

- Biznes / İnstitusional modul

- iOS və Android mobil app (React Native)

## Faza 4: Tanıtım və Bazara Giriş (7-9 ay)

- Landing page və tanıtım saytı hazırlanması

- Sosial media kampaniyaları (Instagram, TikTok, Facebook)

- Müəllim / repititor cəmiyyətləri ilə əməkdaşlıq

- Məktəblər və tədris mərkəzləri ilə B2B danışıqlar

- Media, press release, tanıtım tədbirləri

- Pulsuz giriş — viral yayılma strategiyası

- Rəy toplama, sürətli iterasiya

# 5. Layihə Yol Xəritəsi

| Faza | Müddət | Əsas Çatdırılacaqlar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 — Hazırlıq | Ay 1-2 | Biznes plan, texniki stack, UI/UX konsept, komanda, kurikulum strukturu | Başlanğıc |
| Faza 2 — MVP | Ay 2-4 | Login, müəllim/şagird paneli, AI sual gen., ilk imtahan sistemi, beta test | Aktiv |
| Faza 3 — Beta+ | Ay 4-7 | Kontent, adaptiv AI, valideyn paneli, biznes modul, mobil app | Gözləmə |
| Faza 4 — Launch | Ay 7-9 | Tanıtım kampaniyası, B2B danışıqlar, media, pulsuz giriş, viral strategiya | Gözləmə |
| Faza 5 — Böyümə | Ay 9+ | Premium planlar, region genişlənməsi, yeni fənn/kontent, investisiya axtarışı | Gözləmə |

# 6. Rəqabət Üstünlüyümüz

Niyə biz qazanacağıq? Qlobal platformalar (Khan Academy, Quizbot, Google Classroom) güclüdür — amma Azərbaycan dili, yerli kurikulum, valideyn paneli, fərdi AI plan, abituriyyent modulu yoxdur. Yerli platformalar (iTest.az, Video.edu.az) Azərbaycan dilinə uyğundur — amma AI yoxdur. Biz hər ikisini birləşdiririk.

| Xüsusiyyət | EduAI vs Rəqiblər |
| --- | --- |
| Azərbaycan dili + yerli kurikulum | Yalnız biz — rəqiblər yoxdur |
| AI sual generasiyası | Biz + bəzi qlobal platformalar |
| Valideyn paneli + AI hesabat | Yalnız biz Azərbaycanda |
| Fərdi öyrənmə planı (AI) | Yalnız biz Azərbaycanda |
| Abituriyyent modulu | Yalnız biz Azərbaycanda |
| Müəllim + Şagird + Valideyn ekosistemi | Yalnız biz Azərbaycanda |
| Video + PDF + Konspekt + İmtahan birlikdə | Yalnız biz Azərbaycanda |
| Pulsuz başlanğıc | Biz + Khan Academy |

# 7. Monetizasiya Strategiyası

## Freemium Model

Platformanın əsas strategiyası geniş pulsuz giriş ilə bazara nüfuz etmək, sonra premium funksiyalar ilə gəlir əldə etməkdir.

- Pulsuz — əsas imtahan, özünüyoxlama, məhdud kontent

- Şagird Premium (aylıq ~5-10 AZN) — limitsiz AI plan, tam kontent, statistika

- Müəllim Pro (aylıq ~15-25 AZN) — limitsiz sual gen., çoxlu sinif, analitika

- B2B / Məktəb Paketi — məktəb/tədris mərkəzi üçün, illik müqavilə

- Reklam-pulsuz — Anthropic kimi siyasət, istifadəçi etibarı

- Sertifikat proqramları — tamamlama sertifikatları (gələcək)

# 8. Texniki Stack Tövsiyyəsi

## Frontend

- React.js — sürətli, mobil-uyğun, komponent əsaslı

- React Native — iOS və Android üçün eyni kod bazası

- Tailwind CSS — müasir, adaptiv dizayn

## Backend

- Node.js + Express — sürətli API

- PostgreSQL — istifadəçi, imtahan, nəticə məlumatları

- Redis — keş, sessiya idarəsi

## AI / ML

- Anthropic Claude API — sual generasiyası, boşluq analizi, tövsiyyə

- RAG (Retrieval Augmented Generation) — yerli kurikulum üçün özelleşdirilmiş

## Hosting / Infra

- AWS / Google Cloud — scalable, etibarlı

- CDN — video kontent üçün

- CI/CD — GitHub Actions

# 9. Dizayn Konsepsiyası

Platforma müasir, minimal lakin cəlbedici bir vizual dildə qurulmalıdır. Rəng palitrasının dövrün trendlərinə uyğun olması — zərif mavi tonlar, aktyual yaşıl vurğular — həm peşəkar görüntü verir, həm də gənclərin diqqətini çəkir.

- Əsas rənglər: Dərin mavi (#0D3B6E), Parlaq mavi (#1A56A0), Ağ fon

- Vurğu rəngləri: Yaşıl (uğur/statistika), Portağal (xəbərdarlıq/boşluq)

- Tipografiya: Clean sans-serif (Inter, Nunito) — oxunaqlı, müasir

- İkonlar: Outline stil, minimalist

- Mobil-first dizayn — bütün ekranlarda mükəmməl

- Dark mode dəstəyi (gələcək versiyon)

# 10. Nəticə

Bu Layihənin Azərbaycan Təhsilinə Töhfəsi EduAI sadəcə bir platform deyil — Azərbaycan təhsilinin rəqəmsal transformasiyasının başlanğıcıdır. Hər şagird öz sürətində öyrənəcək. Hər müəllim vaxtını şagirdə həsr edəcək. Hər valideyn övladının inkişafını izləyəcək. Bu — Azərbaycanda ilk, tam AI-əsaslı tədris ekosistemidir.

Növbəti addım: Layihənin texniki arxitekturasına başlamaq — login sistemi və müəllim panelinin MVP versiyası.

EduAI · Azərbaycan · 2026 · Gizlidir